PLANNER ENABLEMENT PACK

# ICEBREAKER 기획자 작업전달서

기획을 처음 보는 상태에서 플레이테스트·Issue·밸런스 제안을 시작하는 안내

| 역할 | 플레이테스트·밸런스 | 환경 | Windows + Unity |
| --- | --- | --- | --- |
| 첫 Task | PLAN-01/02 온보딩 | 기록 | GitHub Issue·Project |
| 하지 않음 | 기획 문서 PR·값 직접 수정 | 담당 | 수치 제안·문구·릴리스 QA |

오늘 바로 할 일 민준에게 15분 동안 빌드 실행과 GitHub Issue·Project 사용법을 배운 뒤, 샘플 버그 Issue 1개를 직접 등록하고 P0 범위 질문을 정리합니다.

게임 한 문장  60초 쇄빙→자금 정산→30초 항해·정비를 반복해 세 목적지에 보급품을 전달합니다.

시간 전제  하루 가능 시간이 미정입니다. 빌드가 늦으면 기다리지 말고 문서 읽기·체크리스트·기존 빌드 확인부터 진행합니다.

시각 참고  공용 온보딩 PPT 2~5쪽에서 반복 구조·화면 모드·목적지 도착 목표를 먼저 확인합니다.

# 1. 플레이 흐름

480×56 축소 게임 바에서 정비·운항 현황을 보고 쇄빙 시작을 누릅니다.

3·2·1 뒤 720×480으로 확장되고 60초 동안 최대 20개의 얼음을 부숩니다.

파괴 순간 정비 자금과 목적지 진행을 얻고, 정산 화면에서 이번 성과를 확인합니다.

30초 항해 중 정비 13개를 구매하고 다음 작업을 반복합니다.

섬마을→등대항→북쪽 기지 도착이 P0 완료입니다.

# 2. 반드시 있는 것 / 없는 것

| P0에 반드시 있음 | P0에 없음 |
| --- | --- |
| T1~T3·결정빙·균열빙 클릭·홀드·치명타 보조·연쇄 파괴 정비 13개 세 목적지·저장·시연 데이터 | 자동 공격·방치 수익 인벤토리·거래 경제 경로 선택 선체 내구도·실패 판정 장문 대화·추가 목적지 |

# 3. 우선순위 판단

P0: 진행 불가, 저장 손상, 중복 보상, timer 0 이후 보상, Windows 실행 실패

P1: 수치가 명백히 다름, UI 잘림, 상태 이해가 어려움

P2: 문구·가독성·피드백 개선

P3: 장식·취향·추가 아이디어

# 4. PLAN WBS — 날짜·난이도·예상시간

예상시간에는 빌드 실행·기록·Issue 정리까지 포함합니다. 밸런스 값은 직접 수정하지 않습니다.

| ID | 날짜·예상 | 작업 | 선행·입력 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAN-01 난도 2 | 7/19 1.0h | Unity·GitHub Issue/Project 안내 | 민준이 진행 | 빌드 실행·샘플 Issue 등록·상태 변경 가능 |
| PLAN-02 난도 1 | 7/19 1.0h | 핵심 루프·P0·용어 질문 정리 | PLAN-01 | 비범위와 확인 질문을 구분함 |
| PLAN-03 난도 2 | 7/20 1.5h | 전체 반복 첫 플레이테스트 | INT-02 빌드 | 두 사이클 실행·차단/수치/가독성 Issue 등록 |
| PLAN-04 난도 3 | 7/21 2.5h | 3회 기록과 1차 밸런스 제안 | INT-02·밸런스 표 | 파괴 수·구매 시점·도달 시간과 전/후 수치 제안 |
| PLAN-05 난도 3 | 7/21 2.0h | P0 완주·문구·가독성 QA | INT-03 빌드 | 시연 데이터 북쪽 기지 완주·용어/잘림 기록 |
| PLAN-06 난도 3 | 7/22 3.0h | Windows 릴리스 회귀 | REL-01 빌드 | 새 저장·재실행·창 크기·정산·완주 확인 |
| PLAN-07 난도 3 | 7/23~24 3.0h | 표준·시연 최종 밸런스 제안 | PLAN-04·후보 빌드 | 표준 30~60분·시연 10분 목표에 맞춰 제안 확정 |
| PLAN-08 난도 2 | 7/24 2.0h | 제출·조작 설명·크레딧 확인 | 릴리스 후보 | 다른 PC·버전·라이선스·제출 파일 확인 |

# 5. GitHub Issue 최소 형식

제목 [상태] 무엇을 했을 때 무엇이 문제인지 — 예: [정산] 두 번째 작업에서 자금이 두 번 지급됨

## 본문에 아래 여섯 가지만 적습니다.

시작 상태: 새 저장/시연 데이터/정비 구매 상태

재현: 1~3단계로 짧게

기대 결과

실제 결과

빌드 버전 또는 커밋

가능하면 캡처·영상·로그

# 6. 밸런스 제안 최소 형식

관찰  3회 평균으로 작업당 파괴 수, 첫 정비 구매 시점, 목적지 도달 시간을 기록합니다.

제안  현재값 → 제안값, 바꾸려는 이유, 예상 효과를 적습니다.

예시  T2 보상 6→8. 첫 해금 뒤 체감 상승이 약해 두 번째 정비까지 3분 이상 정체됨.

중요 기획자는 balance_tables.md나 Unity 값을 직접 수정하지 않습니다. 민준이 승인한 제안만 개발 PR로 반영합니다.

# 7. 릴리스 플레이테스트 체크

다른 Windows PC에서 설치 없이 실행된다.

480×56 축소 창이 taskbar 위에 나타나고 720×480 전환 뒤 잘리지 않는다.

새 저장에서 섬마을→등대항→북쪽 기지까지 진행할 수 있다.

재실행 뒤 자금·목적지·정비 구매가 유지된다.

timer 0 이후 피해·파괴·보상이 발생하지 않는다.

정산 합계와 파괴 순간 지급 합계가 같다.

표준·시연 데이터와 저장 파일이 분리된다.

조작 설명·빌드 버전·라이선스·크레딧이 제출 파일과 일치한다.

## 우선 읽을 문서

11_Handoff/ICEBREAKER_아트_기획_온보딩.pptx — 게임과 역할 공용 설명

00_Project_Overview.md — 한 줄 소개·핵심 스펙·문서 맵

09_MVP/p0_scope.md — 반드시 완결할 범위와 컷 순서

03_Data/balance_tables.md — 현재 수치·표준/시연 데이터

09_MVP/wbs.md — 날짜별 Task·의존성·완료 조건

민준이 먼저 해줄 일 PLAN-01에서 Unity 빌드 위치, 시연 데이터 선택 방법, GitHub Issue 생성과 Project 상태 변경을 직접 보여줍니다.